Nome progetto	Trippi Troppi Training	Codice:	TSPMO
Data	22/04/25	Revisione:

Scopo del progetto e del prodotto:
Sviluppare un gestionale per una palestra
Obiettivi di progetto:
Fare soldi a palate
Requisiti di alto livello
Obbligo di rendere il sito disponibile da mobile attraverso una PWA

Project Manager:	Dal Toso Giacomo
Membri del team:	Dal Toso Giacomo , Nicola Rodighiero , Gregorio Barausse e Nicolò Berton
Committente:	Matteo Martini
Sponsor:	ITI E Fermi
Elenco degli stakeholder
Matteo Martini / Giovanni Fontana / Salvatore Franchina / Dal Toso Giacomo / Nicola Rodighiero / Gregorio Barausse / Nicolò Berton

Tempistica preliminare - GANTT di alto livello
14/04/25-15/04/25
Prodotti principali - deliverables
Gestionale
Schedulazione delle milestones	Data consegna
Progettazione	15/04/25
Autenticità e Sicurezza	24/04/25
Setup Iniziale e VPS	24/04/25
Interfaccia Cliente	29/04/25
Funzione PT	29/04/25
Testing	5/05/25
Documentazione e PWA	13/05/25

Budget di massima
24.610€

Rischi di alto livello
Ritardi nelle consegne e nella gestione del tempo

Approvazioni

Nome del Project Manager	Nome del Committente
Dal Toso Giacomo	Matteo Martini
firma del Project Manager	Firma del Committente
Dal Toso	Martini
Luogo, data / Bassano del Grappa 22/04/25	Luogo, data / Bassano del Grappa 22/04/25